รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Project

ครั้งที่     2

ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Bangkok Traffic Reporting System

การดำเนินงานมีความก้าวหน้า  12 %   (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

ความก้าวหน้าระหว่างวันที่    27 ส.ค. 64      ถึงวันที่	09 ก.ย. 64

รายละเอียดความก้าวหน้า

- Digitize เส้นทางของถนนสายหลักภายในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมอีก 20 เส้นทาง

- แก้ไข Web Application UX Design ตามคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

- ออกแบบ Algorithm ที่สามารถเชื่อมต่องานในส่วนต่าง ๆ เพื่อความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานในลำดับถัดไป

- สร้าง Folder เตรียมไว้เก็บงานตามประเภทต่าง ๆ ใน Repository ของ Github

- Setting ค่าต่าง ๆ ในโปรแกรม Microsoft Project ให้สมบูรณ์

- เตรียมข้อมูลและเริ่มการจัดทำรายงานบทที่ 1

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดขึ้น

- เมื่อ digitize ถนนภายในกรุงเทพมหานครแล้ว การแบ่งหลักกิโลเมตรเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่มีหลักกิโลเมตรแบบถนนต่างจังหวัด

- เกิดความสับสนในลำดับขั้นตอนของการเตรียมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมทั้งด้าน Front-End และ Back-End จึงทำให้ยากในการจัดลำดับงานใน Gantt Chart

- Web Application ที่ออกแบบ Mockup ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

- แนวทางการแก้ไข

- สร้าง path แบ่งตามถนนนั้น ๆ ในแยกต่าง ๆ เป็นลักษณะ line สั้น ๆ ติดต่อกันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

- เมื่อสับสนในขั้นตอนจึงสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนที่มีความเข้าใจที่มากกว่า

- ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก internet ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- แก้ไขการออกแบบ Mockup ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- เขียนโค้ดในส่วนการทำ Google firebase Authentication

- เริ่มทำการเขียนโค้ด Front-End และ Back-End

- เริ่มทำการเขียนโค้ดตัดตามหลักกิโลเมตรตามเส้นทางของถนนที่ digitize มา

- List สิ่งที่ต้องการจาก DLT เพื่อมาต่อยอดการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ 					 ผศ.ดร.ธนัญชัย ตรีภาค