รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Project

ครั้งที่     5

ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Bangkok Traffic Reporting System

การดำเนินงานมีความก้าวหน้า  35 %   (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

ความก้าวหน้าระหว่างวันที่    15 ก.ย. 64      ถึงวันที่	04 พ.ย. 64

รายละเอียดความก้าวหน้า

- จำลอง Data Types ขึ้นมาเพื่อเขียนโปรแกรมในส่วนของ Front End

- ทดสอบเขียนโปรแกรมควบคู่กับการใช้งานไฟล์ .csv ตามที่ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้า

- ทดลองเขียน Front End ให้ควบคู่ไปกับการใช้งาน Google Authentication Firebase

- พัฒนา Front End ต่อไปตามที่ได้ออกแบบ User Interface ไว้ เพื่อให้ User สามารถใช้งานได้โดยง่ายตามที่คาดหวัง

- ศึกษาวิธีเขียนโปรแกรมเพื่อให้หน้า Web Application ที่สามารถแสดงผลในส่วนของแผนที่แค่เฉพาะที่เป็นส่วนของกรุงเทพมหานครเท่านั้น

- ทดลองเก็บข้อมูลด้วยไฟล์ประเภทต่าง ๆ แล้วนำมาพัฒนาต่อในส่วนของ Front End

- ทดลองเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลง Database ด้วยไฟล์ประเภท Json

- ทดลองเขียนโปรแกรมที่สามารถ Checkbox with tick ได้ตามที่ได้ทำการศึกษาไว้แล้วในครั้งก่อน ๆ

- ทำการทดสอบ Code ที่ได้เขียนลงไปอยู่เรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดขึ้น

- เกิดความล่าช้าของงาน เนื่องจากมีวิชาที่ลงเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ตรงกัน รวมถึงมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกันเนื่องจากการนัดหมายของงานกลุ่มในวิชาอื่น ๆ

- ผู้จัดทำทั้งสองคนมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมค่อนข้างน้อยจึงเกิดความสับสนและมีความซับซ้อนในแง่ของการทำงาน

- การศึกษาจาก Tutorial นั้น ยังไม่ละเอียดมากพอ ทำให้การ Code ในบางส่วนยังเกิด Error และพบ Bug อยู่หลายจุด

- จากที่ได้ทดลองพัฒนาหน้าเว็บให้แสดงผลเฉพาะแผนที่ในกรุงเทพมหานครแล้วยังพบ Error และ Bug อยู่หลายจุด ทำให้ยังไม่สามารถแสดงผลได้

- แนวทางการแก้ไข

- พยายามหาเวลาและเคลียร์งานส่วนบุคคลให้เรียบร้อยและเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

- พยายามสอบถามจากเพื่อน ๆ ที่มีความถนัดมากกว่า และให้เพื่อนแนะนำจนเกิดความเข้าใจมากขึ้น

- ค่อย ๆ ทำการแก้ไข Error และ Bug ไปทีละจุด

- ได้มีการปรึกษากันระหว่างคู่โปรเจค และทำการค่อย ๆ พยายามแก้ต่อไปในส่วนนี้ทีละจุด

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ศึกษาวิธีจดชื่อ Domain Name และ ค้นหา Hosting ที่จะสามารถใช้งานง่าย

- ศึกษาเกี่ยวกับการทำ API Web Service ตามแผนที่ได้มีการวางไว้ก่อนหน้า

- ยังคงทำการ Digitize ถนนเส้นต่าง ๆ ต่อไป เพราะยังคงต้องทำการเก็บ Data Preparation อยู่เรื่อย ๆ

- พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Front End ต่อไป

- ศึกษาการพัฒนาในส่วนของ Back end ต่อไปตามแผนที่ได้วางไว้ใน Microsoft Project

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ 					 ผศ.ดร.ธนัญชัย ตรีภาค