รายงานความก้าวหน้าวิชา Computer Project

ครั้งที่     6

ชื่อโครงงาน (อังกฤษ) Bangkok Traffic Reporting System

การดำเนินงานมีความก้าวหน้า  48 %   (ใช้ค่า % Complete จาก MS Project)

ความก้าวหน้าระหว่างวันที่    06 พ.ย. 64      ถึงวันที่	25 พ.ย. 64

รายละเอียดความก้าวหน้า

- ทำการทดสอบ Code ที่ได้เขียนลงไปอยู่เรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ

- ทำการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในส่วนของ Front End

- ศึกษาและเรียนรู้วิธีการทำ Web Service API ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก Web Service API มีขั้นตอนการที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติม

- จัดทำ Mock Up หรือการทำ Prototype เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Web Application ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และดูว่ามีตรงไหนที่ต้องแก้ไขหรือไม่

- กำหนด Data Types เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม และใช้พัฒนาในส่วนของ Front End เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของ User ได้มากที่สุด ตามที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้า

- ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อให้หน้า Web Application แสดงแผนที่เฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้ศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้

- เพิ่ม Data Preparation ที่เป็นไฟล์ประเภท Json ลงใน Database

- ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Dropdown ให้ได้ตามที่ทำการศึกษาไว้แล้วในครั้งก่อน

- ทำการจด Domain Name และ Web Hosting

ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

- ปัญหาที่เกิดขึ้น

- หลังจากที่ได้ทำการทดลองพัฒนาหน้า Web Application ให้แสดงผลเฉพาะแผนที่ในกรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างยากในการเขียน Code และยังพบ Bug อีกหลายจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

- เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับ API

- มีปัญหาในการทำ Google Authentication Firebase เนื่องจากกลุ่มผู้จัดทำยังไม่ค่อยมีความชำนาญในเรื่องนี้

- การ Code ค่อนข้างเกิดความล่าช้า เนื่องจากยังเกิด Error อีกหลายจุด

- แนวทางการแก้ไข

- พยายามหาเวลาว่างในการศึกษาเรื่องของการ Code ให้ละเอียดมากขึ้น

- พยายามหาวิธีใหม่ ๆ ในการ Code หรือปรึกษากับเพื่อน ๆ ที่มีความถนัดทางด้านนี้

- ค้นหา และศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Web Service API และการทำ Google Authentication Firebase จากช่องทางต่าง ๆ ให้ละเอียด เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

- ค่อย ๆ ช่วยกันแก้ Error และ Bug ไปทีละจุด

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

- ยังคงทำการ Digitize ถนนเส้นต่าง ๆ ต่อไป เพราะยังคงต้องทำการเก็บ Data Preparation อยู่เรื่อย ๆ

- ทำการเชื่อมต่อ API Web Service ที่สร้างไว้ แล้วทำให้ Generate cell data ออกมา

- ทำการแก้ไข และพัฒนา Mock Up เพื่อให้ได้ Web Application ที่สมบูรณ์ และตอบสนองผู้ใช้งานได้มากที่สุด

- ทำการพัฒนา Front End ให้ได้ตามที่ออกแบบ User Interface ไว้ เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

- เริ่มทำการพัฒนาและเขียนโปรแกรมในส่วนของ Back end

- ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละงาน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

- เริ่มดำเนินการในส่วนของ Project 2 ที่ได้วางแผนไว้ใน Microsoft Project

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับทราบ 					 ผศ.ดร.ธนัญชัย ตรีภาค